- szerződéstervezet

amely létrejött egyrészről

- ÚJHARTYÁN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

székhelye: 2367 Újhartyán, Hősök tere 5-7.

adószáma: 15730428-2-13

képviseli: Surman Csaba polgármester

mint Megrendelő, (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről

- ........................... ...........KFT.

székhelye: ............................

adószám: ..............................

képviseli: ............................... ügyvezető

mint vállalkozó (a továbbiakban: Költségviselő)

harmadrészről

- TÉR-T-REND KFT.

székhelye: 1016 Budapest, Gellérthegy u. 16.

számlavezető pénzintézet: UniCredit Bank

számlaszám: 10918001-00000117-84140006

adószám:12905593-2-41

cégjegyzékszám: 01-09-709293

képviseli: Révész László ügyvezető

mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó)

(a továbbiakban együtt: Felek) között a mai napon, az alábbi feltételekkel:

- 1. A szerződés tárgya

  - A Megrendelő megrendeli Újhartyán közigazgatási területén az 1. számú mellékletben lehatárolt területre vonatkozóan a helyi építési szabályzat módosításának elkészítését. Jelen szerződés Megrendelő, Költségviselő és Vállalkozó közötti jogviszonyt rendezi.

  - Vállalkozó vállalja az 1.1 pontban meghatározott területre a helyi építési szabályzat kötelező jóváhagyandó és alátámasztó munkarészeinek elkészítését rövid eljárás keretében  és azok átadását a Megrendelő és Költségviselő részére.

  - Költségviselő a fenti szolgáltatás ütemezett átvételekor díjat fizet Vállalkozónak. Költségviselő a vállalkozói díját a 2. pontban meghatározottak szerint köteles a Vállalkozó számlája ellenében megfizetni.

  - A településrendezési eszközök elkészítését Vállalkozó a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény (Méptv.) és annak végrehajtását szolgáló a településrendezési és építési követelmények alapszabályzatáról szóló 280/2024. (IX. 30.) Korm. rendelet (TÉKA) és az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) előírásainak figyelembevételével az érvényben lévő rendezési terv előírásait, Megrendelő szándékait, valamint Költségviselő fejlesztési érdekeit.

- 2. A vállalkozói díj, illetve annak ütemezése, kifizetése:

  - Vállalkozót az 1.1 pontban foglalt munka elvégzéséért 2 400 000,- Ft + mindenkor hatályos áfa összeg illeti meg az 1. melléklet díj ütemezése szerint.

  - Költségviselő a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak maradéktalanul megfelelő számla ellenértékét annak kézhezvételétől számított 8 napon belül, a Vállalkozónak az UniCredit Banknál vezetett 10918001-00000117-84140006 számú számlára történő átutalással egyenlíti ki. A fizetés akkor tekintendő teljesítettnek, amikor az a Vállalkozó számláján jóváírásra került. Késedelmes kifizetés esetén Vállalkozót a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. tv.) szerinti késedelmi kamat illeti meg.

  - A vállalkozói díj kizárólag a Vállalkozó által vállalt – a jelen szerződés 1. sz. mellékletkében megjelölt - tervpéldányszámok és egyéb tervezéssel kapcsolatos költségek viselését tartalmazza, amennyiben Megrendelő vagy Költségviselő további tervpéldányokat kér, ennek költségeit Költségviselő köteles a Vállalkozó számlája ellenében megtéríteni a vállalkozói díjon felül.

  - A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a végszámla kifizetésére azt követő 8 napon belül kerül sor, hogy a végső, államigazgatási szervek figyelembevételével készült, jóváhagyásra alkalmas dokumentációt a Vállalkozó a Megrendelőnek (1 eredeti példányban) és Költségviselőnek (1 eredeti példányban) átadja és az Önkormányzat képviselőtestülete azt elfogadja. Amennyiben a jóváhagyásra alkalmas dokumentáció átadásától számítottan az elfogadás 6 hónapig nem történik meg, Vállalkozó a végszámlát benyújthatja.

- 3. A teljesítés valamint a szolgáltatás átadás-átvételének módja:

  - A tervdokumentációt Vállalkozó az 1. sz. melléklet szerinti teljesítési határidőn belül az ott írt példányszámban elkészíti és Megrendelő valamint Költségviselő részére átadja.

  - Vállalkozó teljesítését a Megrendelő jogosult és köteles igazolni (teljesítésigazolás), és a teljesítésigazolás  eredeti példányát a Vállalkozó részére haladéktalanul elküldeni. Vállalkozó a Megrendelő teljesítésigazolása ellenében jogosult részszámlát illetve végszámlát kiállítani és benyújtani a Költségviselő részére. A teljesítésigazolás az adott számla mellékletét képezi.

  - Vállalkozó teljesítésére rendelkezésre álló határidő automatikusan meghosszabbodik Megrendelő esetleges késedelme esetén. Az egyeztetésekből és a terv folytatásához szükséges döntések elhúzódásából keletkező késedelmes teljesítés miatt Vállalkozót felelősség nem terheli.

  - A határidő túllépésének oka elhúzódó véleményezési eljárás, vagy olyan ok, ami Megrendelő vagy Költségviselő érdekkörébe tartozik, abban az esetben a határidők Vállalkozót nem kötik. Ilyennek kell tekinteni különösen:

- a tervezési feladat utólagos módosítását,

- ha Megrendelő vagy Költségviselő késedelmesen közöl tervezési adatokat, ill. késve teljesíti közbenső adatszolgáltatási vagy jóváhagyási kötelezettségét,

- vagy olyan más jellegű adatot közöl, mely a szerződés lényeges tartalmára kihatással van,

- a tervezés megkezdése után olyan kötelezően figyelembe veendő előírás (jogszabály, szabvány, szabályzat stb.) lép hatályba, melynek rendelkezése folytán a már elkészített tervet vagy tervrészeket át kell dolgozni.

- 4. A Megrendelő és költségviselő jogosultságai, kötelességei:

  - Megrendelő és Költségviselő jogosult a tervezési munkát figyelemmel kísérni, Vállalkozó kezdeményezésére vagy a Megrendelő illetve Költségviselő saját kérésére a konzultációkon, tervbírálatokon részt venni, és az elkészült munkarészekkel kapcsolatban a továbbtervezés szempontjából lényeges kérdésekben állást foglalni. Vállalkozó kérésére az állásfoglalását köteles a Megrendelő írásban is megerősíteni.

  - Megrendelő és Költségviselő elismeri, hogy Vállalkozó felelőssége a terv elfogadása iránt csak a szakmai felelősség (a Ptk. Tervezői szerződésre és egyéb hatályos jogszabályoknak megfelelően) tekintetében áll fenn.

  - Az adatszolgáltatásban szereplő adatok saját költségen való rendelkezésre bocsátása a Megrendelő illetve a Költségviselő által az 1. sz melléklet szerint.

  - Megrendelő és Költségviselő az elkészült dokumentációt véleményezi és észrevételeit, módosítási igényeit jelzi a Vállalkozó felé, az önkormányzati egyeztetések és az államigazgatási eljárás megkezdése előtt, ésszerű, de legalább 8 (nyolc) munkanapnyi határidőt biztosítva Vállalkozónak az egyeztetésekre stb. való felkészülésre. Vállalkozó köteles a szükséges módosításokat kellő időben átvezetni a dokumentáción.

  - A dokumentáció hibája miatt érvényesíthető szavatossági jogok elévülési idejének kezdete az átadás- átvétel időpontja.

  - A szavatosság megszűnik, ha:

- a településrendezési eszközök jóváhagyásra kerültek;

- a településrendezési eszközök kidolgozásának jogi környezete megváltozik;

- megállapodás hiányában a tervek és dokumentumok átadás-átvétele után 1 év eltelt.

- 5. VÁLLALKOZÓ jogosultságai, kötelességei:

  - Vállalkozó köteles az 1. melléklet szerinti teljesítési határidők betartásával az elkészített tervanyagot a Megrendelő és Költségviselő rendelkezésére bocsátani.

  - Vállalkozó jogosult alvállalkozók igénybevételére.

  - Vállalkozó szakmai tanácsadással segíti Megrendelő munkáját az egyeztetési eljárás során.

  - Vállalkozó köteles Megrendelőt és Költségviselőt tevékenységéről és az ügy állásáról kívánságára, szükség esetén e nélkül is tájékoztatni, különösen, ha más személy közreműködésének igénybevétele vált szükségessé, vagy ha a felmerült új körülmények az utasítások módosítását teszik indokolttá. Vállalkozó köteles Megrendelőt és Költségviselőt előzetesen értesíteni minden, általa kezdeményezett hatósági, szakhatósági, önkormányzati, stb. egyeztetésről, és lehetővé tenni Megrendelő és Költségviselő jelenlétét. Vállalkozó köteles tájékoztatni Megrendelőt és Költségviselőt az általa kezdeményezett egyeztetések, állásfoglalások eredményéről. Vállalkozó köteles részt venni egy alkalommal a jelen szerződés tárgyát képező anyagok képviselő-testületi, bizottsági, lakossági ismertetésén, tárgyalásán.

  - Ha Megrendelő vagy Költségviselő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, Vállalkozó köteles a Megrendelőt és Költségviselőt erre figyelmeztetni; ha Megrendelő vagy Költségviselő utasításához e figyelmeztetés ellenére is ragaszkodik, az utasításból eredő károk az utasítást adó félt terhelik.

  - Vállalkozó a tervezési feladat kapcsán tudomására jutott tényeket, adatokat, információkat köteles megőrizni, a munkában résztvevőkön kívül harmadik személynek nem adhatja át azokat.

- 6. Egyéb rendelkezések:

  - Amennyiben a vállalt feladat teljesítéséhez – a tervezői mulasztás esetét kivéve – olyan többlettevékenység válna szükségessé (Megrendelő vagy Költségviselő igényére, a véleményező szakhatóságok, illetve államigazgatási szervek jogszabályban nem nevesített állásfoglalása miatt), amelyek a szerződés megkötésekor nem voltak ismertek, a szerződő felek közös megállapodással e szerződést módosíthatják, kiegészíthetik.

  - A jogszabályoknak, hatósági előírásoknak a tervezés során történő megváltoztatása esetén Vállalkozó jogosult a változtatásból eredő többletmunka végzése miatt jelen szerződés módosítását kezdeményezni, amennyiben az befolyásolja a jelen szerződés tárgyát képező munka elvégzését.

  - Ha Megrendelő vagy Költségviselő a szerződéstől általános elállási/felmondást jogának gyakorlásával eláll, vagy a szerződést felmondja, a Vállalkozó jogosult az elállás/felmondás bejelentéséig igazoltan elvégzett tevékenysége ellenértékét – a tevékenység egy példányban történő dokumentálása mellett - elszámolni. A Költségviselő ez esetben kötelesek a Vállalkozó részére az igazoltan teljesített szolgáltatás alapján az arányos vállalkozói díját a jelen szerződésben foglaltak szerint megfizetni.

  - Megrendelő és Költségviselő tudomásul veszik, hogy a pénzügyi teljesítési kötelezettség nem függ a tervek egyeztetési folyamatától, illetve annak képviselőtestületi jóváhagyásától. A számlázás illetve a kifizetés ütemezése az 1. számú melléklet szerint történik.

  - Költségviselő és Megrendelő egyetértésével készült, az állami főépítész részére összeállított dokumentáció után kért módosításokat, - amelyeket nem a jogszabálytól vagy egyéb, érvényes előírástól való eltérés indokol – a Vállalkozó csak a szerződésben rögzített feltételek (vállalkozási díj, határidő) módosítása esetén tudja végrehajtani.

  - Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerzői jogvédelem alá eső szellemi alkotások esetében a mű szerzői joga a Vállalkozót illeti meg. Jelen szerződés aláírásával azonban a Vállalkozó az általa létrehozott mű tekintetében a Megrendelő részére – saját tevékenységi körükön belüli - korlátlan és ellenszolgáltatás nélküli felhasználást engedélyez, mindaddig, amíg a Vállalkozó személyéhez kötött szerzői jogait a Megrendelő tiszteletben tartja, feltéve, hogy a jelen szerződés szerinti teljes Vállalkozói díj a Vállalkozó részére a jelen szerződés kikötései szerint maradéktalanul kiegyenlítése került. Vállalkozó kijelenti és szavatolja, hogy az általa szolgáltatott tervdokumentációkban foglaltak, valamint a jelen szerződés keretében készített valamennyi szellemi alkotás kizárólag a Vállalkozó szellemi terméke, illetve harmadik személy szellemi termékét képező tervdokumentáció részek felett átruházható felhasználási joggal rendelkezik, és harmadik személyeknek nincs olyan joga, amely a Megrendelő jelen szerződésben előírt használati jogának megszerzését korlátozná vagy kizárná.

  - Nem minősül szerződés-módosításnak a felek cégjegyzékben nyilvántartott adataiban, így különösen a székhelyében, képviselőiben, bankszámlaszámában bekövetkező változás, továbbá a szerződéskötés és teljesítés során eljáró szervezet és a kapcsolattartók adataiban bekövetkező változás. Az említett változásokról az érintett fél a másik felet – az eset körülményeitől függően – vagy előzetesen írásban 10 napos határidővel vagy a változás bekövetkezését (bejegyzését) követő 10 napon belül köteles értesíteni.

- 7. A szerződéses viták rendezése:

  - Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésből fakadó esetleges jogvitájukat elsődlegesen közvetlen tárgyalások során tisztázzák. A békés úton nem rendezhető vitás kérdések esetén a Polgári perrendtartás szerint a jogvita elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság jár el.

- A szerződés az 1. számú melléklettel együtt érvényes.

- Budapest, 2026. 01. 28 .

| ÚJHARTYÁN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA képv.: Schulcz József polgármester Megrendelő |  | TÉR-T-REND Kft. képv.: Révész László ügyvezető Vállalkozó |
| --- | --- | --- |

|  | ............................. - ....................... KFT. képv. ................... Költségviselő |  |
| --- | --- | --- |

- 1. Melléklet - Tervezői Árajánlattal Összhangban

- Tervezési terület, feladat:

A tervezés Újhartyán város közigazgatási területén található 088/25 hrsz-ú telkeket érinti. A hatályos helyi építési szabályzat szerint a telek Gip-SZ/2 jelű ipari gazdasági építési övezetbe sorolt, melyet három oldalról közterület határol. A terület tulajdonosának fejlesztési elképzelései szerint elkészült új raktárcsarnok építési engedélyezési terve kapcsán, a felmerült beépíthetőségi előírások változtatása szükséges, mivel a telek megosztás utáni adottságai az előkertre vonatkozó előírásával nem egyeztethető. Mivel a teleket nyugati irányból határoló önkormányzati tulajdonú út telke jelenleg nincs használatban, ezért az előkert mélységének csökkentése ezen a szakaszon megoldható. Annak érdekében a helyi építési szabályzat mellékletét képező szabályozási terven építési hely kerül jelölésre felülírva ezzel a helyi építési szabályzat vonatkozó előírását hogy az elkészült tervnek megfelelő épület elhelyezhető legyen a telken.

A tervezési feladat egyeztetési folyamata történhet rövid eljárással a 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 69. § (1) bekezdése c)cc) pontja alapján (építési hely, építési határvonal vagy építési vonal módosítása), ajánlatunk erre az eljárásra vonatkozik.

Az ajánlatban szereplő feladatoktól való eltérés vagy más egyeztetési eljárás esetén a határidő és a tervezési díj változik. Az ajánlat tartalmazza az egységes szerkezetű szabályozási terv elkészítését.

A tervkészítés folyamán a tervező egy alkalommal vállalja a képviselő testület előtti tervismertetést, a tervegyeztetés folyamán segíti a Megrendelő szakmai munkáját, előkészíti a szükséges szakmai indoklást.

Az egységes helyi építési szabályzat elkészítését az ajánlat nem tartalmazza.

- A munka résztvevői:

A tervek komplex módon, az egyes szakági munkarészek (közlekedés, közmű, környezetvédelem, tájépítészet) szakértőinek közreműködésével team-munkában készülnek, biztosítva mind a megbízói, mind a hatósági igények illetve jogi követelmények kielégítését.

- A munka menete:

A munka tartalma és folyamata az Épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény (ÉTV) és annak végrehajtását szolgáló Országos településrendezési és építési követelményekről szóló (OTÉK) Korm. rendelet előírásainak figyelembevételével került összeállításra.

Mivel a hatályos településrendezési eszközök a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet tartalmi követelményei alapján készültek, ezért jelen dokumentáció készítésénél a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet tartalmi követelményeit kell alapul venni. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy mind a hatályos, mind a jelen módosítással létrejövő településrendezési tervek 2027. június 30.-ig módosíthatók, illetve alkalmazhatók.

A terv egyeztetési eljárására a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet eljárási szabályai vonatkoznak (VIII. fejezet).

- I. fázis – Előkészítő feladatok

A munka első fázisa a tervezéshez szükséges információk, adatok beszerzése.

- Adatszolgáltatási igény

- Aktuális földhivatali ingatlan-nyilvántartási alaptérkép digitális állománya: a Lechner Tudásközpont térítés mentesen, adatszolgáltatásként bocsátja az önkormányzat részére, az önkormányzat felhasználást biztosít a tervező részére;

- az érvényben lévő településrendezési tervek jóváhagyott munkarészeinek digitális állománya, .dxf, .dwg és .doc kiterjesztésben, alátámasztó munkarészek, környezeti értékelés;

- hatályos településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia; fejlesztéssel kapcsolatos önkormányzati döntések, telepítési tanulmány, településrendezési szerződés műszaki tartalma;

- A tervezési területet érintő valamennyi tanulmány, beruházói programok, elképzelések, tanulmánytervek,

- településképi arculati kézikönyv, településképi rendelet, települési értékleltár, települési örökségvédelmi hatástanulmány;

- A 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 10. mellékletében meghatározott adatszolgáltatók által az önkormányzatnak biztosított adatokhoz való hozzáférés (E-TÉR rendszerben);

- A községi közműhálózatok megvalósulási tervei a szolgáltatók nyilvántartásai szerint, (E-kozmu-ben nem szereplő fejlesztési tervek);

Az információk és adatok beszerzésében, amennyiben szükséges közreműködünk.

- Tervezési alaptérkép elkészítése, reambulálás:

A hiteles ingatlan-nyilvántartási alaptérkép reambulálása, helyszíni bejárással, illetve a kiadott építési/használatba vételi engedélyek összevetésével, rendelkezésre álló légi-felvételek segítségével. Az épületállomány geodéziai felmérésére nem terjed ki az ajánlat!

- Partnerségi egyeztetés előkészítése

Az országos jogszabályban meghatározottak figyelembe vételével, a tervezés megkezdése előtt a partnerségi egyeztetés szabályairól az önkormányzatnak döntenie kell, mely jogszabály előkészítésében, felülvizsgálatában is segítséget nyújtunk.

- Környezeti értékelés a várható környezeti hatások jelentőségének eldöntésére irányuló eljárás

A tervmódosítás során az önkormányzatnak meg kell keresnie a környezet védelméért felelős szerveket, hogy nyilatkozzanak arra vonatkozóan, hogy szükséges-e környezeti értékelést készíteni, és ha igen akkor ezt milyen konkrét tartalommal és részletezettséggel kell elkészíteni. A tervező közreműködik a tájékoztató összeállításában, de jelen ajánlat a környezeti értékelés elkészítésének díját nem tartalmazza, az csak a konkrét vélemények ismeretében határozható meg.

- Feljegyzés előkészítése

Feljegyzés készítése a képviselő-testületi döntés megalapozásához, a megalapozó vizsgálat és alátámasztó javaslat, telepítési tanulmányterv felhasználására, tartalmára vonatkozóan.

- Adatszolgáltatás kérés – a tervezési folyamat indítása

A polgármester a képviselő-testület döntése alapján az E-TÉR rendszerben jelzi a településrendezési eszközök módosításának szándékát. A 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet 10. mellékletében meghatározott adatokat a kijelölt adatszolgáltatók (Lechner Tudásközpont, szomszédos települési és területi önkormányzatok, KSH) az önkormányzat részére átadják, melyekhez a tervező részére az önkormányzat hozzáférést biztosít. Az adatokat a tervező feldolgozza a településrendezési eszközökhöz illeszthető tartalommal.

Tervezési díj:					    30%

Időszükséglet:				30 nap

- II. fázis – Tervezési szakasz

A terezési szakasz folyamán elkészül az egyeztetési dokumentáció a fejlesztési elképzelések, a hatályos jogszabályi előírások, és az adatszolgáltatás kapcsán érkezett információk figyelembe vételével. Az egyes munkarészek tartalmi követelményeit a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet mellékletei határozzák meg, mely tartalom a főépítész feljegyzés alapján a tervezési feladatra tekintettel pontosítható. A megalapozó vizsgálat és alátámasztó javaslat alábbi tartalma egy javaslat a feljegyzés tartalmára vonatkozóan, ettől a tényleges dokumentáció eltérhet.

- Megalapozó vizsgálatok

Területrendezési tervekkel való összefüggések  áttekintése: Magasabb szintű rendezési tervek települést érintő rendelkezéseinek áttekintése (Országos Területrendezési terv, Megyei Területrendezési terv).

Hatályos településfejlesztési döntések bemutatása: településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia elhatározásai a tervezési feladattal kapcsolatban

Tervi előzmények vizsgálata: az érvényben lévő településrendezési tervek áttekintése, az építéshatósági munka során felmerülő problémák megismerése, településfejlesztési elképzelések és az érvényben lévő tervek ütközéseinek, módosítási igényeinek feltárása.

Településhálózati, településszerkezeti összefüggések vizsgálata: a tervezési terület kapcsolatainak, hatásterületének vizsgálata.

Településrendezési vizsgálatok: A területfelhasználási módok és a létező funkciók megismerése. Azok rendelkezésre álló területeinek megfelelőségi vizsgálata. A tulajdonviszonyok vizsgálata.

Közlekedési kapcsolatok vizsgálata: A jelenlegi közúti állapot megismerése, értékelése. Úthierarchia, forgalmi rend, álló (parkoló) forgalom és a tömegközlekedési kapcsolatok jellemzése. A gyalogos és kerékpáros közlekedés helyzete.

Közművesítési lehetőségek és hírközlés vizsgálata: Az ivóvízhálózat, szennyvízhálózat és a felszíni vízrendezés kiépítettségének megismerése és értékelése. Az elektromos ellátás és a földgázhálózat kialakításának bemutatása, tervi előzményeknek és a megvalósítás ütemének megfelelő állapot ábrázolásával. A telefonellátás és a műsorszórás rendszerének a települést érintő helyzetének fel-térképezése, javaslati szintű kidolgozása.

Zöldfelületek, táj- és környezetvédelmi vizsgálat: A környezetvédelmi állapotváltozások értékelése környezetterhelések előrebecslése.

A vizsgálatokról külön részletes dokumentáció nem készül, az a dokumentáció részét képezi.

- Jóváhagyandó munkarészek:

Településszerkezeti terv módosítása: amennyiben a fejlesztési elképzelés területfelhasználási módosítással jár, úgy a településszerkezeti tervet is módosítani szükséges, a területi mérleggel, biológiai aktivitásérték számítással együtt.

Helyi építési szabályzat módosítása: Városrendezési, közlekedési, közműellátási és környezetvédelmi szempontok alapján, a jelenlegi és a fejlesztési elképzeléseknek megfelelő építési jogok figyelembevételével összeállított rendelettervezet.

Szabályozási terv: Az építési övezetek, övezetek illetve az infrastruktúra helyszükségletének meghatározása. Tartalmazza a javasolt telekalakítások, építési helyek, sajátos jogintézmények, védő és védett területek területi lehatárolását.

- Alátámasztó munkarészek:

Településrendezési javaslatok: a jóváhagyandó munkarészben szereplő fejlesztési elképzelések, előírások indoklása, szabályozási koncepció ismertetése, a védelmekkel és korlátozásokkal kapcsolatos magasabb szintű jogszabályban meghatározott előírások ismertetése.

A változással érintett területek összefoglalója: a javasolt módosítás és indoklás bemutatása a településszerkezeti terv elhatározásai alapján.

Közlekedésfejlesztési tervjavaslat: A tervezett területfelhasználáshoz illeszkedő közlekedési javaslatok a közlekedési rendszer és a forgalom figyelembevételével. Javaslatok készítése a tervezési területen belüli gépjármű-tárolás illetve parkolás módozataira.

Tájrendezési és környezetalakítási javaslat: A mezőgazdasági területek hasznosítása, a zöldfelületek kialakítása és környezetvédelem javaslata.

Közműfejlesztési és hírközlési tervjavaslat a vizsgálatban részletezettekkel azonos szakágakkal: A vízi és energia közművek tervjavaslatának egyeztetése az üzemeltetőkkel. A közműigények prognosztizálása, közműigények várható növekedésének meghatározása, a tervezett illetve meglévő hálózatok fejlesztési javaslata a többletterhelések biztosítására.

Kulturális örökségvédelmi hatástanulmány: a települési kulturális örökség védelme érdekében a rendezési tervben szereplő változatási szándékok hatáselemzése, amennyiben az egyeztetési eljárás során ezt az Örökségvédelemi hatáskörben eljáró kormányhivatal kötelezően előírja, külön díjazás ellenében.

Környezeti értékelés: a településrendezési tervekben javasolt fejlesztések és előírások környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálata és elemzése a 2/2005.(I. 11.) Korm. rendelet szerinti környezet védelméért felelős szervek által előírt tartalommal, külön díjazás keretében.

Tervezési díj:					    60%

Időszükséglet:			        		   adatszolgáltatások kézhezvételétől számított    90nap

- III. fázis - tervegyeztetés

A polgármester a településrendezési eszközök tekintetében a társadalmi bevonás keretében az önkormányzati rendelet partnerségi egyeztetési szabályai szerinti helyen és módon tájékoztatja a partnereket. Következő lépésként a polgármester a véleményezendő tervezetet feltölti az E-TÉR rendszerbe és kezdeményezi a véleményezési szakasz lefolytatását, mely kapcsán csak a partnerek adnak véleményt 10 napon belül. Véleményeltérés esetén a polgármester egyeztetést kezdeményezhet 5 napon belül. A polgármester a beérkezett véleményeket ismerteti a képviselő-testülettel – a döntés átruházása esetén a döntésre jogosulttal –, amelyek elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a képviselő-testület, illetve átruházás esetén a döntésre jogosult dönt. A vélemény el nem fogadása esetén a döntést indokolnia kell. Az egyeztetésről készült emlékeztetőt, jegyzőkönyvet és a döntést az E-TÉR-be fel kell tölteni, amelynek megtörténtével zárul az egyeztetés.

Ezt követően a polgármester záró szakasz lefolytatását kezdeményezi, a véglegesített tervezet E-TÉR rendszerbe való feltöltésével. Az állami főépítész a záró szakasz kezdeményezésétől számított 10 napon belül egyeztető tárgyalás esetén 15 napon belül adja ki.

- IV. fázis - dokumentáció véglegesítése

Az állami főépítészi záró szakmai vélemény figyelembe vételével véglegesített tervet a település önkormányzatának képviselő testülete megtárgyalja, illetve jóváhagyja.

Tervezési díj:					10%

Időszükséglet:	    		          kb. 10 nap

- Tervezési díj ütemezése

| I. fázis |  |
| --- | --- |
| Előkészítő feladatok | 720 000 |
| I.-II. ütem összesen | 720 000 |
| I.- II. fázis |  |
| Vizsgálati, alátámasztó és jóváhagyandó munkarészek | 1 440 000 |
| I.-II. ütem összesen | 1 440 000 |
| III.-IV. Fázis |  |
| Véglegesítés költsége | 240 000 |
| III. ütem összesen | 240 000 |
| összesen | 2 400 000 |
| A teljes ár: 2 400 000,- + mindenkor hatályos áfa |  |